|  |  |
| --- | --- |
| UBND TỈNH HẬU GIANG  **SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI**  Số: /TB-SGTVT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hậu Giang, ngày 28 tháng 6 năm 2024* |

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của đ/c Mai Văn Tân - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải**

**tại cuộc họp báo Sở tháng 6/2024**

Ngày 27 tháng 6 năm 2024, tại Văn phòng Sở Giao thông Vận tải, đồng chí Mai Văn Tân, Giám đốc Sở đã chủ trì cuộc họp báo tháng 6 năm 2024. Tham dự có các đồng chí Phó Giám đốc Sở, cùng Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh và Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động tháng 6 và phương hướng hoạt động tháng 7 năm 2024, ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp, đồng chí Mai Văn Tân - Giám đốc Sở kết luận như sau:

**1. Văn phòng Sở**

Tập trung nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo Sở kịp thời, xử lý các văn bản giao nhiệm vụ của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Tham mưu các Quyết định điều động công chức về Văn phòng Sở nhằm thực hiện tốt các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao, hoàn thành chậm nhất trước ngày 05/7/2024.

Khẩn trương tổng hợp các ý kiến đóng góp của sở, ngành tỉnh và hoàn thiện Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở theo Đề án vị trí việc làm để gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt, hoàn thành chậm nhất trong tháng 7/2024.

Phối hợp với Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ hoàn thiện thủ tục liên quan trình Sở Nội vụ xem xét, phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2024 của Sở GTVT. Thời gian thực hiện chậm nhất đến hết ngày 20/7/2024.

Tập trung hướng dẫn, nhắc nhở các phòng và đơn vị trực thuộc triển khai ghi nhật ký công việc cá nhân hằng ngày của từng phòng, đơn vị. Tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở kết quả thực hiện trước khi báo cáo Sở Nội vụ theo quy định. Hoàn thiện, bổ sung dữ liệu ghi nhật ký công việc cá nhân hằng ngày từ ngày 01/4/2024 của từng công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở.

Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, dân vận chính quyền, quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác thi đua khối tham mưu kinh tế.

**2. Phòng Kế hoạch Kỹ thuật**

Lãnh đạo phòng Kế hoạch Kỹ thuật nghiên cứu, tham mưu thẩm định, phê duyệt các hồ sơ liên quan Dự án thành phần 3 cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, đúng quy định.

Thường xuyên theo dõi, sớm tham mưu phương án thiết kế đường dân sinh, đường thoát nước, kết hợp với trạm dừng nghỉ trên tuyến của Dự án thành phần 3 cao tốc cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1. Phối hợp Ban QLDA Mỹ Thuận - Bộ GTVT xác định và thống nhất phần mở rộng của nút giao 02 tuyến cao tốc để thực hiện thi công.

Phối hợp với nhà thầu liên hệ các địa phương tiến hành rà soát, khảo sát mỏ cát để kịp thời tham mưu UBND tỉnh thực hiện các thủ tục khai thác mỏ cát phục vụ thi công Gói thầu số 2 cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 theo quy định.

Tiếp tục phối hợp với phòng Quản lý hạ tầng giao thông hoàn thiện hồ sơ, giải trình với Vụ Tài chính - Bộ GTVT các nội dung liên quan, để trình phê duyệt quyết toán Dự án nâng cấp, mở rộng QL61B (đoạn ngã 3 Vĩnh Tường đến thị trấn Long Mỹ).

Chủ trì tổng hợp việc triển khai thực hiện các đề xuất của Đoàn Kiểm toán chuyên ngành IV của các đồng chí đã được Giám đốc Sở giao nhiệm vụ; đồng thời kiểm soát, quản lý chặt chẽ hồ sơ lưu trữ đối với từng hạng mục công trình Dự án thành phần 3 cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.

**3. Phòng Quản lý hạ tầng giao thông**

Trưởng phòng Quản lý hạ tầng giao thông tiếp tục tham mưu lãnh đạo Sở phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, UBND huyện Châu Thành A và huyện Phụng Hiệp xử lý dứt điểm các trường hợp còn vướng giải phóng mặt bằng của Dự án thành phần 3 thuộc dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.

Tập trung chỉ đạo nhà thầu thi công, tư vấn giám sát các gói thầu sửa chữa Quốc lộ phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong điều kiện thời tiết thuận lợi, đặc biệt quan tâm công tác đảm bảo an toàn giao thông, quản lý chặt chẽ chất lượng công trình. Bố trí cán bộ của phòng phụ trách, thường xuyên có mặt ở công trường để theo dõi, kịp thời báo cáo lãnh đạo Sở chỉ đạo.

Tăng cường phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công trình duy tu, sửa chữa còn lại trong năm 2024 và tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công để triển khai trong tháng 7/2024.

Phối hợp Phòng KHKT, Ban QLDA ĐTXD CT Giao thông và Nông nghiệp tỉnh thực hiện dứt điểm các thủ tục quyết toàn với Bộ Tài chính Dự án nâng cấp, mở rộng QL.61 (đoạn Cái Tắc - cầu Thủy Lợi).

Thực hiện quản lý tốt công tác đấu nối các dự án trên địa bàn tỉnh như: Khu công nghiệp Vị Bình, huyện Vị Thủy; các dự án Khu tái định cư liên quan đến các dự án đường cao tốc trên địa bàn tỉnh,…

**4. Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ**

Tập trung chỉ đạo chuyên viên được giao nhiệm vụ phụ trách quản lý khối lượng cát tiếp nhận phục vụ thi công gói thầu số 1 Dự án thành phần 3 cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, phải thực hiện nghiêm công tác báo cáo đúng thời gian quy định, giám sát chặt chẽ công tác tiếp nhận khối lượng cát thực hiện thi công công trình. Làm việc dứt điểm với Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn để thống nhất giải pháp thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Sở TN&MT tỉnh An Giang.

Chỉ đạo các đồng chí chuyên viên kỹ thuật thực hiện tốt công tác giám sát kỹ thuật thi công công trình Dự án thành phần 3 cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.

Tiếp tục quan tâm chỉ đạo việc điều chỉnh Đề án vị trí việc làm của đơn vị đã được phê duyệt trình Giám đốc Sở xem xét, quyết định điều chỉnh để làm cơ sở xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2024, hoàn thành chậm nhất đến hết ngày 15/7/2024.

Chủ động phối hợp với phòng Kế hoạch Kỹ thuật sớm thẩm định, trình phê duyệt giá sản phẩm, dịch vụ công của công tác phát quang, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa đảm bảo giao thông các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang để làm cơ sở triển khai thực hiện. Nghiên cứu triển khai thực hiện việc phát quang các tuyến đường tỉnh 930, 931, 927B,… đảm bảo phục vụ tốt các sự kiện của tỉnh trong thời gian tới.

Tiếp tục phối hợp với Chi cục Đăng kiểm 8 – Cục Đăng kiểm Việt Nam để đăng kiểm các phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, nhằm phục vụ tốt nhu cầu của người dân.

**5. Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái**

Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, làm việc, nhắc nhở các Trung tâm sát hạch trên địa bàn tỉnh về công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ sát hạch lái xe nhằm đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định.

Tiếp tục phối hợp với Thanh tra GTVT theo dõi thiết bị giám sát hành trình của các phương tiện kinh doanh vận tải, kịp thời phát hiện, nhắc nhở và tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Phối hợp phòng KHKT thực hiện các thủ tục mua vật liệu in, chủ động trong công tác in GPLX cho người dân giai đoạn cuối năm 2024 và đầu năm 2025. Rà soát, tính toán chi phí dự toán giao đầu năm 2024, đối chiếu số liệu giữa số lượng phôi GPLX thực hiện và dự toán giao, kịp thời báo cáo lãnh đạo Sở xem xét, quyết định.

Tập trung nghiên cứu các ý kiến đóng góp của các đồng chí Thành viên UBND tỉnh để hoàn chỉnh Định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đối với các tuyến có trợ giá để trình thẩm định, phê duyệt.

**6. Văn phòng Ban ATGT tỉnh, Thanh tra GTVT**

Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh khẩn trương tham mưu triển khai thủ tục đầu tư các công trình do Ban ATGT tỉnh được giao làm Chủ đầu tư, đảm bảo đúng quy định.

Thanh tra Sở phối hợp Văn phòng Ban ATGT tỉnh triển khai thực hiện các đề xuất của Công an tỉnh và địa phương thực hiện rà soát các đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh hỗ trợ phục vụ tốt các sự kiện diên ra trên địa bàn tỉnh như: giải chạy marathon vào ngày 06-07/7/2024, mùa thi cử,...

Phối hợp Công an tỉnh và địa phương thường xuyên kiểm tra tải trọng xe nhằm bảo vệ tốt hàng lang, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tăng cường kiểm tra bến đò ngang sông, bến thủy nội địa nhằm đảm bảo ATGT trong mùa mưa bão.

Thừa lệnh Giám đốc Sở, Văn phòng Sở Giao thông vận tải thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp báo Sở tháng 6 năm 2024 đến các phòng, đơn vị trực thuộc Sở biết và triển khai thực hiện./.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Ban GĐ Sở (để báo cáo);  - VP Ban ATGT tỉnh;  - Các phòng, đơn vị trực thuộc (để t/hiện);  - Lưu: VT. |  | **TL. GIÁM ĐỐC**  **CHÁNH VĂN PHÒNG**  **PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG SỞ**  **Võ Văn Kiến Quốc** |