| UBND TỈNH HẬU GIANG SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Số: /TB-SGTVT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hậu Giang, ngày 24 tháng 12 năm 2022 |
| --- | --- |

THÔNG BÁO

Kết luận của đ/c Mai Văn Tân - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

tại cuộc họp báo Sở tháng 12 năm 2022

Ngày 20 tháng 12 năm 2022, tại Văn phòng Sở Giao thông Vận tải, đồng chí Mai Văn Tân, Giám đốc Sở đã chủ trì cuộc họp báo tháng 12 năm 2022. Tham dự có các đồng chí Phó Giám đốc Sở, cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh và các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp, đồng chí Mai Văn Tân - Giám đốc Sở kết luận như sau:

1. Công tác xây dựng, quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông

- Phòng Quản lý hạ tầng giao thông chỉ đạo nhà thầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các công trình, tiến hành nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán, quyết toán công trình theo đúng quy định.

- Dự án nâng cấp, mở rộng QL61B (đoạn từ ngã 3 Vĩnh Tường - thị trấn Long Mỹ) phải hoàn thành trong năm 2022 theo quy định. Do đó, Phòng Quản lý hạ tầng giao thông chỉ đạo nhà thầu tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành. Đặc biệt quan tâm kiểm soát chặt chẽ đến chất lượng công trình. Làm việc cụ thể với Trung tâm phát triển Quỹ đất thị xã Long Mỹ về kinh phí bồi thường đã chuyển cho đơn vị, đề nghị bàn giao hồ sơ và chuyển trả kinh phí chưa sử dụng hết cho Sở để quản lý theo quy định

Giao phòng Kế hoạch Kỹ thuật rà soát, cung cấp đầy đủ hồ sơ co liên quan đến Dự án nâng cấp, mở rộng QL61B (đoạn từ ngã 3 Vĩnh Tường - thị trấn Long Mỹ) cho đơn vị tư vấn kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành.

- Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1:

+ Giao đồng chí Lê Thanh Việt - Phó Giám đốc Sở chỉ đạo phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện công tác GPMB dự án.

+ Giao Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật chủ động, thường xuyên liên hệ với các Vụ, Cục của Bộ GTVT để sớm có kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, để trình UBND tỉnh phê duyệt dự án.

- Về chuẩn bị kế hoạch năm 2023: Phòng Quản lý hạ tầng giao thông chỉ đạo các đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thành hồ sơ thiết kế sửa chửa Quốc lộ được ủy thác quản lý để trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công trước Tết Nguyên đán năm 2023.

2. Công tác quản lý vận tải, phương tiện và người lái

- Giao đồng chí Trịnh Thanh Hùng - Phó Giám đốc Sở chỉ đạo đơn vị trúng thầu khai thác các tuyến vận tải khách công cộng bằng xe buýt phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kẻ vẽ vạch dừng, lắp đặt biển báo ít nhất 03 tuyến vận tải chính, tổ chức khai trương và đưa vào hoạt động trước Tết Nguyên đán năm 2023.

+ Chỉ đạo các Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác quản lý, thực hiện nghiêm quy trình đăng kiểm, đảm bảo đúng quy định, không được để xảy ra tiêu cực.

+ Làm việc cụ thể với các Trung tâm sát hạch lái xe ô tô về vấn đề thuê cơ sở vật chất phục vụ sát hạch cấp giấy phép lái xe.

3. Các mặt công tác khác

Giao Văn phòng Sở tham mưu chuẩn bị đầy đủ các nội dung, báo cáo nhằm phục vụ công tác tổng kết năm. Quan tâm phối hợp với các phòng liên quan thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tiếp nhận và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công theo đúng quy định, không để xảy ra trường hợp giải quyết trễ hạn.

Giao Thanh tra Giao thông vận tải nghiên cứu, tính toán phương bố trí đặt trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trên ĐT 927C, QL61B trong năm 2023 để kiểm soát, xử ký xe chở quá tải nhằm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

Thừa lệnh Giám đốc Sở, Văn phòng Sở Giao thông vận tải thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp báo tháng 12/2022 đến các phòng, đơn vị trực thuộc Sở biết và triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - Ban GĐ Sở (để b/c); - VP Ban ATGT tỉnh; - Các phòng, đơn vị trực thuộc; - Lưu: VT. |  | TL. GIÁM ĐỐC CHÁNH VĂN PHÒNG Trần Lê Trung |
| --- | --- | --- |