| UBND TỈNH HẬU GIANG SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Số: /TB-SGTVT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hậu Giang, ngày tháng 5 năm 2024 |
| --- | --- |

THÔNG BÁO

Kết luận của đ/c Mai Văn Tân - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

tại cuộc họp báo Sở tháng 5/2024

Ngày 22 tháng 5 năm 2024, tại Văn phòng Sở Giao thông Vận tải, đồng chí Mai Văn Tân, Giám đốc Sở đã chủ trì cuộc họp báo tháng 5 năm 2024. Tham dự có các đồng chí Phó Giám đốc Sở, cùng Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh và Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động tháng 5 và phương hướng hoạt động tháng 6 năm 2024, ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp, đồng chí Mai Văn Tân - Giám đốc Sở kết luận như sau:

1. Văn phòng Sở

Phối hợp với Thanh tra GTVT, Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ khẩn trương hoàn thiện Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở theo Đề án vị trí việc làm để gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt, hoàn thành chậm nhất ngày 27/5/2024.

Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn công chức, viên chức, người lao động ghi nhật ký công việc hàng ngày theo đúng quy định. Thường xuyên kiểm tra kết quả thực hiện để kịp thời tham mưu chỉ đạo. Đồng thời chuẩn bị đầy đủ hồ sơ phục vụ công tác kiểm tra của Sở Nội vụ.

Phối hợp với phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ chuẩn bị tiếp Đoàn công tác của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đối với Dự án thành phần 3 thuộc dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1. Đồng thời tham mưu triển khai lựa chọn nhà thầu thực hiện thí nghiệm đối chứng, kiểm định xây dựng, thử nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình.

Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, dân vận chính quyền, quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác thi đua khối tham mưu kinh tế.

2. Phòng Kế hoạch Kỹ thuật

Lãnh đạo phòng Kế hoạch - Kỹ thuật nghiên cứu, tham mưu thẩm định, phê duyệt các hồ sơ liên quan Dự án thành phần 3 thuộc dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, đúng quy định.

Tham mưu lãnh đạo Sở làm việc với đơn vị tư vấn, UBND huyện Châu Thành A và huyện Phụng Hiệp để trao đổi các nội dung liên quan đến điều chỉnh, bổ sung hệ thống đường dân sinh, kênh tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và tham mưu báo cáo cụ thể với Thường trực UBND tỉnh việc thu hồi đất cho các hạng mục nêu trên (bao gồm đất trạm dừng nghỉ và 02 nút giao).

Chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý hạ tầng giao thông hoàn thiện hồ sơ,  giải trình các nội dung liên quan với Vụ Tài chính - Bộ GTVT để trình phê duyệt quyết toán Dự án nâng cấp, mở rộng QL61B (đoạn ngã 3 Vĩnh Tường đến thị trấn Long Mỹ).

Khẩn trương nghiên cứu, tham mưu giải quyết dứt điểm các vấn đề có liên quan đến dự án BOT cầu dân sinh Đông Phước và cầu dân sinh Lái Hiếu.

3. Phòng Quản lý hạ tầng giao thông

Giao Trưởng phòng Quản lý hạ tầng giao thông tiếp tục tham mưu lãnh đạo Sở phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, UBND huyện Châu Thành A và huyện Phụng Hiệp xử lý dứt điểm các trường hợp còn vướng giải phóng mặt bằng của Dự án thành phần 3 thuộc dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.

Chỉ đạo nhà thầu thi công, tư vấn giám sát các gói thầu sửa chữa Quốc lộ phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong điều kiện thời tiết thuận lợi, đặc biệt quan tâm công tác đảm bảo an toàn giao thông, quản lý chặt chẽ chất lượng công trình. Bố trí cán bộ của phòng phụ trách, thường xuyên có mặt ở công trường để theo dõi, kịp thời báo cáo lãnh đạo Sở chỉ đạo.

Phối hợp với phòng Kế hoạch – Kỹ thuật thẩn trương thẩm định, trình Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công trình duy tu, sửa chữa năm 2024 và tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công để triển khai trong tháng 6/2024.

Sắp xếp, phân công công việc trong lãnh đạo, công chức của phòng một cách hợp lý, cụ thể. Trưởng phòng phải thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo nhật ký công việc hàng ngày.

4. Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ

Thống nhất đề xuất của Giám đốc Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ về bố trí máy tính, máy scan phục vụ công tác quản lý các gói thầu thi công của Dự án thành phần 3 thuộc dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1. Giao Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ đề xuất cụ thể, phối hợp với Văn phòng Sở và phòng Kế hoạch - Kỹ thuật tham mưu thực hiện các thủ tục.

Trên cơ sở đề án vị trí việc làm của đơn vị đã được phê duyệt, giao Giám đốc Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ nghiên cứu, sắp xếp, bố trí viên chức, người lao động theo đúng quy định.

Chủ động phối hợp với phòng Kế hoạch - Kỹ thuật sớm thẩm định, trình phê duyệt giá sản phẩm, dịch vụ công của công tác phát quang, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa đảm bảo giao thông các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Tiếp tục phối hợp với Chi cục Đăng kiểm 8 – cục Đăng kiểm Việt Nam để đăng kiểm các phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, nhằm phục vụ tốt nhu cầu của người dân. Phối hợp với Văn phòng Sở hoàn thiện kế hoạch tuyển dụng viên chức, lưu ý tuyển dụng nhân sự đăng kiểm phương tiện thủy để đáp ứng yêu cầu công tác

5. Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, làm việc, nhắc nhỡ các Trung tâm sát hạch trên địa bàn tỉnh về công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ sát hạch lái xe nhằm đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định.

Tiếp tục phối hợp với Thanh tra GTVT theo dõi thiết bị giám sát hành trình của các phương tiện kinh doanh vận tải, kịp thời phát hiện, nhắc nhở và tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Khẩn trương hoàn chỉnh Định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đối với các tuyến có trợ giá để trình thẩm định, phê duyệt.

6. Văn phòng Ban ATGT tỉnh, Thanh tra GTVT

Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh khẩn trương tham mưu triển khai thủ tục đầu tư các công trình do Ban ATGT tỉnh được giao làm Chủ đầu tư, đảm bảo đúng quy định.

Thanh tra giao thông vận tải triển khai thực hiện nhiệm vụ của đơn vị theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp với Cảnh sát giao thông huyện Phụng hiệp thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp chở quá tải trọng cầu trên tuyến ĐT927B.

Thừa lệnh Giám đốc Sở, Văn phòng Sở Giao thông vận tải thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp báo Sở tháng 5 năm 2024 đến các phòng, đơn vị trực thuộc Sở biết và triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - Ban GĐ Sở (để báo cáo); - VP Ban ATGT tỉnh; - Các phòng, đơn vị trực thuộc (để thực hiện); - Lưu: VT. |  | TL. GIÁM ĐỐC CHÁNH VĂN PHÒNG Trần Lê Trung |
| --- | --- | --- |