| UBND TỈNH HẬU GIANG SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Số: /TB-SGTVT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hậu Giang, ngày tháng 8 năm 2023 |
| --- | --- |

THÔNG BÁO

Kết luận của đ/c Mai Văn Tân - Giám đốc Sở Giao thông vận tải

tại cuộc họp báo Sở tháng 8 năm 2023

Ngày 08 tháng 8 năm 2023, tại Văn phòng Sở Giao thông vận tải, đồng chí Mai Văn Tân, Giám đốc Sở đã chủ trì cuộc họp báo tháng 8 năm 2023. Tham dự có các đồng chí Phó Giám đốc Sở, cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh và các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. Sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và phương hướng nhiệm vụ tháng 8  năm 2023, ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp, đồng chí Mai Văn Tân - Giám đốc Sở kết luận như sau:

1. Công tác Văn phòng Sở:

- Khẩn trương hoàn chỉnh đề án vị trí việc của Sở và Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ để đề nghị Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện việc tuyển dụng, bố trí cán bộ;

- Phối hợp với phòng QLVT, PT&NL và các đơn vị liên quan tham mưu cho đ/c Trịnh Thanh Hùng - Phó Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ theo Đề án 06/CP, trong đó tăng cường thực hiện đổi GPLX mức độ 4 theo quy định.

- Tiếp tục quan tâm theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ đã được Lãnh đạo Sở giao cho các phòng, đơn vị trực thuộc, nhất là các nhiệm vụ được Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh giao, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Sở chỉ đạo thực hiện đúng thời gian, đảm bảo chất lượng.

2. Công tác xây dựng, quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông

- Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, giai đoạn 1:

- Phòng Kế hoạch kỹ thuật khẩn trương tham mưu phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán đoạn tuyến từ Km113+200 đến Km131+082 (gói thầu số 2) chậm nhất đến ngày 15/8/2023.

+ Giao Chánh Văn phòng Sở phối hợp các đồng chí có liên quan tham mưu thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu còn lại của dự án.

+ Giao Trưởng phòng Quản lý hạ tầng giao thông quan tâm phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của dự án. Rà soát, nắm lại số liệu giải phóng mặt bằng (bao gồm di dời hạ tầng kỹ thuật), kinh phí cần cho công tác tải phóng mặt bằng và cung cấp cho phòng Kế hoạch Kỹ thuật để xây dựng kế hoạch, nhu cầu vốn và giải ngân cho dự án.

+ Giao Giám đốc Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ phối hợp với tư vấn giám sát nắm chắc tiến độ thực hiện ngoài hiện trường và cung cấp khối lượng thực hiện cho phòng Kế hoạch Kỹ thuật để tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở chỉ đạo.

- Phòng Kế hoạch Kỹ thuật quan tâm nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo Sở có ý kiến góp ý đối với quy hoạch cuối kỳ của Tỉnh, đặc biệt là lĩnh vực giao thông vận tải.

- Đối với dự án cầu dân sinh Đông Phước: Giao đ/c Lê Thanh Việt - Phó Giám đốc Sở chủ trì làm việc với các đơn vị liên quan xem xét các kiến nghị của nhà đầu tư và chuẩn bị nội dung báo cáo Thường trực UBND tỉnh.

- Các công trình duy tu, sửa chữa: Giao phòng Quản lý hạ tầng giao thông khẩn trương phối hợp với phòng Kế hoạch Kỹ thuật để thẩm định, trình phê duyệt hết các công trình còn lại và tổ chức lựa chọn nhà thầu trong tháng 8/2023 để triển khai thi công.

- Phòng Quản lý hạ tầng giao thông phối hợp với Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ khẩn trương tiến hành kiểm tra, rà soát và đề xuất bổ sung danh mục các công trình hư hỏng, bức xúc cần sửa chữa, kinh phí sử dụng nguồn sự nghiệp giao thông, nguồn bổ sung có mục tiêu kinh phí bảo trì đường bộ năm 2023 còn dôi dư.

- Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ tăng cường công tác tuần đường, kịp thời sửa chữa đảm bảo giao thông các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý nhằm đảm bảo giao thông an toàn, quan tâm thực hiện công tác phát quang, đảm bảo tầm nhìn thông thoáng. Tham mưu thực hiện tốt kế hoạch phối hợp liên ngành về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý hoạt động đăng kiểm phương tiện thủy nội địa, đảm bảo đúng quy định, phục vụ tốt nhu cầu của người dân.

3. Công tác Thanh tra Giao thông vận tải

Giao Thanh tra Giao thông vận tải khẩn trương nghiên cứu, tham mưu  lãnh đạo Sở báo cáo Thường trực UBND tỉnh hướng xử lý trường hợp cưỡng chế vi phạm hành chính của ông Huỳnh Văn Phùng, thời gian gửi báo cáo trước ngày 18/8/2023. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý phương tiện vi phạm tải trọng cho phép; nghiên cứu bố trí Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trên tuyến QL61B và ĐT 927C. Đồng thời, tăng cường thực hiện kiểm tra phương tiện kinh doanh vận tải theo kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải.

4. Công tác quản lý vận tải, phương tiện và người lái

- Lãnh đạo phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang khẩn trương đưa vào hoạt động các tuyến xe buýt liên tỉnh vào ngày 02/9/2023. Quan tâm phối hợp với các phòng iên quan tổ chức chào giá thuê cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe của tháng 8, 9 và tổ chức đấu thầu 03 tháng cuối năm 2023 và năm 2024..

- Lãnh đạo phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái quan tâm phân công công chức theo dõi dữ liệu DAT, đảm bảo các thí sinh tham gia các kỳ thi sát hạch cấp giấy phép lái xe phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định mới phê duyệt tham gia kỳ thi sát hạch, tuyệt đối không để xảy ra sai sót. Tăng cường công tác kiểm soát hoạt động kinh doanh vận tải, rà soát các hồ sơ quản lý có liên quan. Đồng thời, nghiên cứu tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đăng kiểm phương tiện.

Thừa lệnh Giám đốc Sở, Văn phòng Sở Giao thông vận tải thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp báo tháng 8/2023 đến các phòng, đơn vị trực thuộc Sở biết và triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - Ban GĐ Sở (để b/c); - VP Ban ATGT tỉnh; - Các phòng, đơn vị trực thuộc; - Lưu: VT. |  | TL. GIÁM ĐỐC CHÁNH VĂN PHÒNG Trần Lê Trung |
| --- | --- | --- |