**NỘI DUNG**

**Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử lần 01 năm 2024**

**Hậu Giang đã tiếp nhận 99,79% diện tích mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025**

Dự án xây dựng công trình đường bộ Cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn đi qua địa bàn tỉnh Hậu Giang bị ảnh hưởng 16 xã, thị trấn thuộc 04 huyện, gồm huyện Châu Thành, huyện Phụng Hiệp, huyện Vị Thủy và huyện Long Mỹ; có chiều dài khoảng 63,6Km/110,93Km, bằng 57% chiều dài của đoạn từ thành phố Cần Thơ đến tỉnh Cà Mau; có 2.067 hộ dân và 10 tổ chức quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng với tổng diện tích đất thu hồi là 361,53ha; có 422 mồ mả bị ảnh hưởng phải di dời.

Dự án gồm 02 dự án thành phần: Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau: chiều dài trên địa bàn tỉnh Hậu Giang là 26,5Km, gồm một phần xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy và huyện Long Mỹ; có diện tích 140,57ha với 709 hộ dân bị ảnh hưởng. Đã giải ngân 02 Dự án thành phần năm 2023 là 349,620 tỷ đồng/349,620 tỷ đồng đạt 100%, lũy kế đến nay là 1.478,550 tỷ đồng/1.478,550 tỷ đồng, đạt 100%.

Đến nay đã bàn giao mặt bằng của 2.055/2.067 hộ đã bàn giao mặt bằng diện tích là 360,79 ha/361,53ha, bằng 99,79%. Còn lại 12 hộ/2.067 hộ chưa bàn giao mặt bằng đất sạch với diện tích chưa bàn giao mặt bằng sạch là 0,74 ha/361,53ha, bằng 0,21% diện tích. Hiện nay, các huyện đã tổ chức bốc thăm giao nền tái định cư cho dân.

*HẾT*